T E C H N I C A L　D E S I G N

实习反馈 AI 数智化
技术落地方案

知行职业学院 · 机电专业 5 家企业 · 历史回放 + 并行试点

版本 v1　|　技术方案基线

编制依据：discovery-report.json（35 条合成事实 · 覆盖率 97%）

As-Is 流程图 · To-Be 流程图 · 痛点诊断报告

2026-10-23

目录

一、方案定位与技术主线	1

二、总体架构	1

三、AI 能力设计	1

四、数据与主数据方案	1

五、权限、隐私与可追溯	1

六、人工闸门的技术实现	1

七、评测与验收	1

八、实施路线	1

九、风险与应对	1

十、待确认事项	1

# 一、方案定位与技术主线

## 1.1 一句话定位

在不动既有系统、不改人工审批链的前提下，旁路搭建一条"抽取 → 归并 → 起草"的 AI 流水线，把教师手工搬运的约 10 小时/月（f12）压掉，把"只有结论没有依据"的反馈补上结构化事实；所有判定权、打分权、签核权仍留在 5 道人工闸门内。

本方案只回答"技术怎么做、边界在哪、怎么验收"。凡访谈未核实的技术条件，均标注为【待核实】并给出不依赖该条件也能运行的降级路径，不作推断性设计。

## 1.2 三条技术铁律（不可突破）

| # | 铁律 | 技术含义 | 事实依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型不决定成绩 | 评分字段在数据模型中为只读透传，AI 侧无写权限；成绩写回接口不在范围 | f22 · f32 |
| 2 | AI 只做抽取、归并与起草 | 输出物是"事实 + 建议草案"，不含任何定性结论；建议必须挂原记录 | f52 · f15 |
| 3 | 兜底优先于准确率 | 四类触发即停自动建议并转人工，宁停不错 | f44 |

## 1.3 与现有系统的关系

只读旁路。接口侧仅开放只读批量导出、成绩写回不在本次范围（f32）——这既是约束也是优势：方案不需要任何写权限，集成风险与审批成本被压到最低，失败时可直接回退到现有人工流程而不留后遗症。

# 二、总体架构

## 2.1 五层架构

| 层 | 组件 | 职责 | 技术选型建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 接入层 | 只读导出适配器 ×3（学籍 / 实习 / 课程） | 定时批量拉取，落地为原始快照，只读不可回写 | 平台方导出文件 + SFTP / 开放只读接口【清单待核实】 |
| L2 数据层 | 主数据映射、版本与时间戳、人工修复队列 | 三平台 ID 对齐、字段校验、缺项拦截 | 关系库（PostgreSQL）+ 对象存储（原文快照） |
| L3 AI 能力层 | 结构化抽取 / 多源归并 / 建议起草 / 要素齐备判定 | 只做四件事，全部输出带溯源 | LLM 网关 + 向量检索 + 规则校验器 |
| L4 人工闸门层 | 教务核对、口径裁定、导师定性、专业组落课 | 五个不可绕过的审核节点 | 工作流引擎 + 待办队列 + 留痕审计 |
| L5 交付层 | 看板、双周刷新、每周复盘、快照兜底 | 完整率与可执行率可视化 | BI 看板 + 定时任务 |

## 2.2 数据流（对应 To-Be 流程）

企业双周提交 ─┐教师回访记录 ─┼→ L3 ① 结构化抽取 → ◇要素齐备？─否→ 退回补字段（进人工修复队列）教务补录材料 ─┘ │是 ↓ L3 ② 多源归并（附原文 + 版本） ↓ L3 ③ 建议起草（事实→建议，连原记录） ↓ L4 教师确认 → ◇异常/争议？─是→ 异常标记（结构化三字段） ↓否 L4 教务核对闸门 → ◇口径争议？─是→ 教学质量负责人裁定 ↓否 L2 批次/导师映射刷新 → L5 看板 → L4 专业组落课 → 课程动作

## 2.3 部署形态

私有化部署优先：数据不出校（对应 f40 访问限制、f45 不记非必要信息）。推理可走校内算力或合规云，模型调用与数据驻留分离，调用日志不含正文（仅长度与哈希）。现场终端为现有设备、不额外配设备（f13）——前端为浏览器轻应用，不要求安装。

# 三、AI 能力设计

## 3.1 能力一：结构化抽取

| 设计项 | 方案 |
| --- | --- |
| 输入 | 企业评语原文、教师回访记录、补录材料（微信 / Excel / 邮件导出） |
| 输出 Schema | task_id, task_name, evidence_text, scene, observed_at, source_ref, version |
| 抽取策略 | LLM 抽取 + 规则校验器兜底：evidence_text 为空即判"缺行为实例"，不得由模型补写 |
| 禁止项 | 不推断能力标签、不引入家庭背景 / 性别等敏感属性（f41）——提示词与输出 Schema 双重阻断 |
| 失败处理 | 抽取置信度低或缺关键字段 → 进人工修复队列，不猜值补齐（f33） |

关键设计——空值不等于没问题。历史反馈缺岗位任务字段（f31），系统必须把"字段缺失"显式建模为 MISSING 状态并在看板上单列，绝不默认填充为"正常"。

## 3.2 能力二：多源归并

把分散在微信、Excel、邮件中的同一业务对象合并为一条带版本链的记录。归并主键使用业务编号（学生批次 + 岗位任务 + 事件时间），而非自然语言相似度——避免"看起来像"就合并的错误。

同一主键多条来源冲突时不自动择一，标记 CONFLICT 并附全部来源，交教务核对（f15）。每次归并保留原文快照与版本号，支持"当时的资料版本"回溯（f54）。

## 3.3 能力三：建议起草

| 约束 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 每条建议必须挂原记录 | 输出结构强制含 evidence_refs[]，为空则整条丢弃（f15） |
| 不自动定性 | 输出字段命名避开"评价 / 结论"，使用 suggested_action；定性字段由导师签核后写入（f52） |
| 建议必须可落到课程 | 每条建议需填 course_module 与 improvement_owner，两项为空则不得进入评审（对齐 f42 的 24/30 口径） |

## 3.4 能力四：要素齐备判定

纯规则实现（非模型），避免"模型判断模型"的循环依赖：

齐备 := task_id 有效 ∧ evidence_text 非空 ∧ source_ref 可解析 ∧ version 存在

任一为假即判 INCOMPLETE，附带缺失字段清单，退回提交人或进修复队列。

## 3.5 模型选型与网关

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| 模型 | 中文长文本抽取能力优先；私有化可选中型开源模型微调，云侧可选商用 API |
| 网关 | 统一网关做路由、限流、重试与成本计量（Token 用量单列，与报价科目 07 对应） |
| 提示词管理 | 版本化托管，与规则版本绑定；规则更新必须走 f55 的复测后才生效 |
| 禁止 | 禁止把学生个人记录发往未授权的境外服务；禁止在提示词中拼接完整个人信息 |

# 四、数据与主数据方案

## 4.1 三平台 ID 映射

学籍、实习、课程平台各用一套 ID，学生与实习批次尚无统一映射（f30）。

| 步骤 | 做法 |
| --- | --- |
| 1 盘点 | 明确三平台 ID 字段、导出频率、责任人——本项为【待核实】前置任务 |
| 2 建主编号 | 以"学生主编号 + 实习批次号"为业务主键，三平台 ID 作为别名表 |
| 3 校验 | 主编号、事件时间、来源、版本四要素校验，缺项进人工修复队列（f33） |
| 4 换岗刷新 | 换岗 / 延期事件触发即时重算导师关联，不等双周刷新（解决 f11） |

## 4.2 刷新与时效

试点数据每两周刷新一次，原文按版本同步（f34）。超过一个周期的结果标注 STALE（待刷新），采用版本号 + 时间戳双标记，不靠人眼看日期；历史快照不得伪装成当前状态——看板必须区分"当前 / 待刷新 / 历史快照"三态。

## 4.3 接口失败兜底

接口失败时继续走原人工流程，保留只读快照与时间戳；恢复后按业务编号去重补齐，不重复创建同一待办（f35）。技术实现：幂等键为"业务编号 + 事件时间"，写入前查重；失败队列积压时看板亮红，但不阻塞人工流程。

## 4.4 弱网与待补状态

现场需要保留待补信息与最后同步时间，记录不能丢、也不能被当成已完成（f13）。前端本地暂存（IndexedDB），断网可填；每条记录带 pending_fields[] 与 last_synced_at；复核视图必须能区分"没反馈"与"没同步上来"，这两个状态在看板上使用不同颜色与图标。

# 五、权限、隐私与可追溯

## 5.1 四级可见性矩阵

| 角色 | 可见范围 | 粒度 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业实习导师 | 本企业学生的记录 | 个体 | f40（不得向其他企业公开） |
| 实习指导教师 | 本人带教学生 | 个体 + 原文 | f12 · f15 |
| 专业组 / 教学质量负责人 | 去标识化聚合结论 | 聚合（≥5 人才展示） | f40 · f42 |
| 教务管理员 | 全量（含个体链路） | 个体 + 版本 + 日志 | f15 · f24 |

【待核实】权限分级能做到什么程度需系统侧确认；上表为本方案的目标矩阵，实施前需与信息侧对齐落地方式。

## 5.2 敏感属性阻断（三层）

输入侧：抽取前过滤家庭背景、性别等字段，不进入模型上下文（f41）。提示词侧：显式禁止据此解释能力，违规则整条输出作废。输出侧：敏感属性词表命中即拦截并告警，记录拦截日志。

## 5.3 留痕设计（可重建 + 最小化）

留痕字段（f45）：批次、导师身份、岗位任务与企业反馈实例的版本、建议内容、人工修正、签核人。不记录：口令、非必要个人信息。日志采用追加写 + 不可篡改（哈希链）；日志本身也受权限矩阵约束——"谁能看日志、看到什么粒度"【待核实】，默认仅教务与教学质量负责人可见。

## 5.4 留存与删除

评价记录试点期暂留 90 天，到期由教学质量负责人确认删除或归档（f43）。技术上：每条记录带 retention_until，到期进"待处置"清单，不自动删除，需人工确认；真实组织留存期限【待核实】，不得把试点口径写成制度配置。

# 六、人工闸门的技术实现

五个闸门在系统里不只是提示框，而是状态机中的必经状态——跳过即流程不合法。

| 闸门 | 触发条件 | 系统行为 | 通过后方可 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 要素齐备 | 抽取完成 | 不齐备则退回并附缺失字段 | 进入建议起草 |
| G2 异常 / 争议 | 换岗、无实例、口径不一致、依据缺失、系统不可用 | 停自动建议，写入停止原因 / 接手人 / 人工确认时间三字段，缺一不放行 | 继续流转 |
| G3 教务核对 | G2 命中的疑点 | 未确认结果不得覆盖原记录 | 覆盖或标记为已核对 |
| G4 口径裁定 | 评分口径争议 | 记录规则使用版本，交教学质量负责人 | 生效新版本 |
| G5 导师定性 + 专业组落课 | 建议成稿 | 定性字段仅导师可写；30 条中 ≥24 条对得上课程才可签核 | 课程动作下发 |

技术要点：三字段为数据库非空约束，不是前端校验——防止绕过界面直接改状态。

# 七、评测与验收

## 7.1 三层评测集

| 层 | 内容 | 规模建议 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Golden Set | 人工标注好的历史反馈（含岗位任务与行为实例） | 30 条（对齐 f42 评审量） | 抽取字段 F1 |
| 对抗集 | 无实例、口径冲突、换岗错配、敏感属性诱导 | 每类 ≥10 条 | 兜底触发率应为 100% |
| 回归集 | 每轮规则更新后的复测样本 | 固定集 | 不退化 |

## 7.2 验收指标

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 反馈完整率 | ≥ 85%（现状 54%） | 分母、周期、排除规则由业务负责人固定（f53） |
| 建议可执行率 | 30 条中 ≥24 条可对应课程 / 任务 / 负责人 | f42 |
| 兜底召回 | 四类触发 100% 拦截 | f44，宁可多拦不可漏拦 |
| 教师整理工时 | 由约 10 h/月 降至可观测下降 | f12，作为并行观测项 |
| 越权访问 | 0 次 | f40 |

不用消息发送量代替实际完成量（f53）；所有指标按"实际完成"统计。

## 7.3 每周复盘闭环

每周复盘误判与未解决问题，由产教融合负责人指定改进负责人，复测上述指标后才更新规则（f55）——规则版本与复测记录必须成对留痕。

# 八、实施路线

历史回放先行、并行试点在后，不直接关掉现有人工流程（f05）。

| 周次 | 阶段 | 关键动作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–W2 | 盘点 | 三平台 ID / 导出频率 / 责任人盘点；字段清单确认 | 数据源盘点表（解 f30 前置） |
| W3–W4 | 历史回放 | 30 条历史反馈回放，验证抽取链可行性 | 回放报告 + 口径分歧清单 |
| W5–W6 | 主数据 | 主编号与别名表、版本与时间戳机制 | ID 映射表 + 校验规则 |
| W7–W9 | AI 能力 | 抽取 / 归并 / 起草三能力 + 要素判定 | 能力服务 + Golden Set 结果 |
| W10 | 闸门与权限 | 五道闸门状态机、四级可见性矩阵 | 权限配置 + 留痕方案 |
| W11–W12 | 并行试点 | 5 家企业双周提交，与人工流程并行不关停 | 试点数据 + 工时对照 |
| W13 | 验收 | 指标复测、复盘、规则 v1 定稿 | 验收报告 + 规则 v1 |

# 九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 接口清单不明、导出频率不一致【待核实】 | 刷新链路断点 | 只读快照 + 人工流程兜底（f35）；先做盘点再集成 |
| 历史反馈缺岗位任务字段（f31） | 回放样本不可用 | 先补模板再分析，空值显式标 MISSING |
| 口径未校准（f51） | 兜底频繁误报、验收不过 | 先做校企联合校准会，产出任务—能力对照表 |
| 模型幻觉生成定性结论 | 触碰铁律 2 | 输出 Schema 限制 + 导师签核 + 敏感词拦截 |
| 权限粒度过粗 | 违反 f40 | 聚合展示阈值（≥5 人）+ 去标识化 |
| 责任主体未定（教师 or 教务） | 落课环节空转 | 将责任字段设为必填，未定则不得流转 |

# 十、待确认事项

以下 6 项直接影响技术方案落地方式，访谈中明确未核实，本方案不代替业务决策：

（1）"可执行"由谁判定、按岗位任务还是课程模块口径；（2）三平台具体系统、版本、部署方式与导出频率；（3）权限分级与日志可见粒度的系统实现上限；（4）异常换岗由谁发起、超时协调时限；（5）90 天到期后的归档保管责任；（6）学生申诉入口、受理人与答复时限（现状流程中结构性缺失）。

## 附：本方案与既有交付物的对应关系

| 交付物 | 关系 |
| --- | --- |
| As-Is 流程图 | 第三章的抽取 / 归并步骤即对应图中反馈整理断点的技术解法 |
| To-Be 流程图 | 第二、六章为其技术实现，17 步与 5 闸门一一对应 |
| 痛点诊断报告 | 第七、九章承接其时间 / 成本 / 隐私结论 |
| 报价单 | 科目 03 / 04 / 05 / 06 / 07 即本方案第二至五章的工作量来源 |