实习管理与教学系统 · 一页纸需求清单 v1

校企合作 · 全校规模 · 混合部署 · AI 辅助整理不判定　|　2026-10-30

决策依据：1C 过程+评价闭环 ｜ 2B 校企双组织 ｜ 3 移动+Web 并重 ｜ 4 挂钩成绩 ｜ 5B AI 辅助 ｜ 6 混合部署 ｜ 7 全校 ｜ 8 全新开发 ｜ 9 高频复杂换岗 ｜ 10 量化验收

# 一、架构基调（由决策直接推导）

| 决策 | 架构结论 |
| --- | --- |
| 1C + 9 高频换岗 | 统一业务主键 + 事件模型是地基：「学生×批次×岗位×导师×时间段」做版本化关联（一等公民），评价、反馈、成绩全部挂在此键上——换岗即重算关联，杜绝"反馈发给旧导师" |
| 2B 校企合作 | 双租户数据隔离：企业侧与学校侧分租户，学生个体评价默认企业间不可见；数据归属规则（评价数据归校、任务数据归企）一期就写进权限模型 |
| 3 双端并重 | 一套 API、两套界面：现场端移动优先（弱网离线可用），管理端 Web 优先（批量操作） |
| 4 挂钩成绩 | 签核链 + 不可篡改留痕（哈希链）：评价改成绩必须经导师签核；成绩字段对 AI 与业务侧只读 |
| 5B AI 辅助 | AI 只做抽取、归并、起草三件事，输出必须挂原记录，人工确认后才生效；模型网关统一计量 |
| 6 混合部署 | 数据分级：学生个人评价/签核数据私有化；统计聚合与模型推理可用云；两端之间只同步去标识化数据 |
| 7 全校规模 | 模块化单体（不是微服务）：6 个模块边界清晰（批次岗位、反馈采集、评价签核、AI 服务、报表看板、系统管理），为未来拆分留缝 |
| 8 全新开发 | 无存量包袱，事件模型与主键一次设计到位；预留标准导出接口应对未来集成 |

# 二、用户与角色

| 角色 | 核心操作 | 终端 |
| --- | --- | --- |
| 企业员工（现场导师） | 双周提交任务例子 + 行为实例、确认交接 | 移动端（弱网可用） |
| 企业管理员 | 岗位发布、导师分派、交接验收 | Web |
| 学校指导教师 | 回访复核、确认 AI 草稿、异常提报 | 移动 + Web |
| 教务管理员 | 汇总、核对疑点、修复队列、映射维护 | Web |
| 专业组 / 教学质量负责人 | 落课评审签核、口径裁定、到期处置 | Web |
| 系统管理员 | 租户、权限矩阵、规则版本 | Web |

# 三、功能范围（MoSCoW）

- Must（一期必须有）：实习批次与岗位分配（版本化）；双周反馈提交（移动端离线暂存 + 待补状态 + 最后同步时间）；评价与签核链（挂成绩）；AI 评语结构化 + 建议起草（人工确认）；换岗 / 延期异常处理（即时重算导师关联）；成绩只读对接；双租户权限与数据隔离；指标看板（口径字段可配置）。

- Should（一期尽量有）：微信 / Excel / 邮件材料归并（业务编号主键）；人工修复队列（缺关键字段不猜值）；每周复盘与规则版本管理（复测通过才生效）。

- Could（二期）：岗位任务—课程能力对照表；学生申诉入口；消息提醒中心。

- Won't（明确不做）：AI 自动评分或给学生定性；成绩写回；对外 SaaS 平台化。

# 四、非功能需求（硬约束）

弱网离线可用、记录不丢且不假完成 ｜ 留痕可重建（批次 / 导师 / 版本 / 修正 / 签核人）且不含口令与非必要个人信息 ｜ 评价记录留存默认 90 天、到期人工确认删除或归档 ｜ 学生个体评价跨企业不可见 ｜ 能力推断必须有行为实例，敏感属性（家庭背景 / 性别）三层阻断 ｜ 越权访问 0 容忍。

# 五、验收指标（一期签字口径）

| 指标 | 目标 | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 反馈完整率 | ≥85%（基线试点前实测冻结） | 分母 / 周期 / 排除规则由业务负责人固定，冻结后不得中途修改 |
| 建议可执行率 | 每批 30 条中 ≥24 条可对应课程 / 任务 / 负责人 | 专业组评审判定 |
| AI 兜底召回 | 四类异常（换岗 / 无实例 / 口径不一致 / 依据缺失）100% 拦截转人工 | 评测集全量通过 |
| 教师整理工时 | 较基线可观测下降 | 并行观测项 |
| 越权访问 | 0 次 | 审计日志 |

# 六、风险提示（开工前必须解决）

- 主键与事件模型设计评审通过后才允许写业务代码（返工成本最高的部分）；

- 数据归属与隔离规则需校企双方书面确认；

- 量化指标的基线值（如完整率现状）需在试点前实测冻结，否则验收无锚点。

本清单为需求基线 v1：上述"架构基调"六项（主键事件模型、双租户、双端一 API、签核链、AI 边界、数据分级）任何一项变更均视为需求变更，需重新评审版本号。